|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«Разработке программного продукта Web-Agent»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

| Выполнили: студенты группы ИУ5-23Б | Немцов И. С. Коротенко А. А. Миронов Н. П. Балаева Е. П. Ахметзянова Г. Т. Федяев А. С. Белинский А. В. |
| --- | --- |

2026 г.

Оглавление

Аннотация	3

Этапы разработки	4

Этап 1. Интервью с заказчиком	4

Этап 2. Постановка технического задания	5

Этап 3. Разработка архитектуры системы	6

Этап 4. Распределение обязанностей	9

Этап 5. Первый прототип	10

Этап 7. Представление заказчику	16

Этап 8. Разработка оставшегося функционала	17

Этап 9. Финальное тестирование и приёмка	20

Этап 10. Сдача проекта и подведение итогов	21

Итоговая статистика проекта	22

Аннотация

Цель проекта:  Создание кроссплатформенного агента, который по действию на странице веб браузера запускает программы на локальном компьютере и передает результаты работы на сервер по указанному в конфигурационном файле адресу (URI).

Технический стек

- Язык: C++17

- Система сборки: CMake 3.15+

- Ключевые библиотеки: cpr (HTTP), nlohmann/json, Google Test

- CI/CD: GitHub Actions (матрица Linux gcc/clang + Windows MSVC)

Команда проекта:

- Тимлид (Немцов И. С.) — общее руководство, коммуникация с заказчиком, контроль сроков

- Проектировщик (Ахметзянова Г. Т.) — архитектура системы, проектирование модулей и потоков взаимодействия

- Разработчик 1 (Миронов Н. П.) — сетевое взаимодействие (HTTP-клиент, протокол обмена)

- Разработчик 2 (Федяев А. С.) — ядро системы (main, управление потоками, конвейер задач)

- Разработчик 3 (Балаева Е. П.)— интерфейс и журналирование (TUI-консоль, логгер)

- Тестировщик (Коротенко А. А.) — написание тестов, настройка CI, контроль качества

- Технические писатели (Ахметзянова Г. Т., Белинский А. В.) —техническое задание, пользовательская документация, описание API, итоговый отчёт

Ключевые слова: веб-агент, автоматизация, HTTP, JSON, C++, многопоточность, кроссплатформенность, CI/CD.

Этапы разработки

Этап 1. Интервью с заказчиком

Участники: Тимлид, Проектировщик (присутствовал для уточнения технических деталей).

Требования, зафиксированные тимлидом со слов заказчика:

- Инициировать запуск локальных программ по факту появления задачи на сервере (которая, в свою очередь, может быть создана нажатием кнопки в браузере).

- Параллельная работа многих пользователей без взаимных блокировок.

- Фоновый режим работы по HTTP/HTTPS.

- Кроссплатформенность (Windows, Linux).

- Минимальное потребление ресурсов (агент не должен «тормозить» рабочую станцию).

Тимлид уточнил примерный сценарий: Агент обнаруживает задачу при периодическом опросе сервера, получает инструкцию, выполняет её и результаты работы программы автоматически отправляет на заданный URL.

Результат этапа: протокол встречи с верхнеуровневыми требованиями, утверждённый заказчиком.

Этап 2. Постановка технического задания

Участники: Тимлид, Тех. Писатель, Проектировщик.

Технический писатель совместно с тимлидом оформил техническое задание, переведя требования заказчика в формальные спецификации. Особое внимание уделил однозначности формулировок, чтобы исключить разночтения на этапах разработки и приёмки. Проектировщик проработал и дополнил его техническими деталями:

- Протокол взаимодействия: HTTP POST, формат данных JSON.

- Три ключевых эндпоинта API: регистрация агента (wa_reg), получение задачи (wa_task), отправка результатов (wa_result).

- Модель параллелизма: конвейер из трёх очередей задач с пулом потоков.

- Формат конфигурации: уникальный идентификатор агента (UID) и код доступа (access_code), получаемый при регистрации.

- Журналирование: текстовый лог-файл в подпапке logs с указанием времени, ID потока и модуля.

Результат этапа: утверждённое ТЗ, которое стало основой для проектирования архитектуры.

Этап 3. Разработка архитектуры системы

Участники: Проектировщик (ведущая роль), Разработчик 2 (консультации по реализуемости на C++), Технический писатель (документирование архитектурных решений).

Проектировщик спроектировал модульную архитектуру, разделив систему на четыре логических уровня:

Уровень 1. Инициализация

При запуске main() агент проходит обязательные подготовительные шаги: создание рабочих директорий data/to_send/, регистрация на сервере через client_registration() с получением кода доступа access_code, разметка консольного интерфейса через init_console() и запуск пула из семи потоков. Этот уровень выполняется однократно и формирует среду для работы конвейера.

Рисунок 1 – Схема инициализации

Уровень 2. Конвейер задач (основной рабочий цикл)

Конвейер состоит из трёх последовательных ступеней, связанных очередями:

- Ступень 1 — получение задач: поток-таймер с динамическим интервалом опрашивает сервер через req_task(). При появлении задачи (code_responce == "1") таймер выполняет команду из поля options, сохраняет результат в файл и помещает задачу в очередь task_queue. Команда TIMEOUT задачу не создаёт, а меняет интервал опроса.

- Ступень 2 — обработка: три потока-воркера разбирают очередь task_queue, имитируют работу задержкой в 3 секунды и перекладывают задачу в очередь task_queue1.

- Ступень 3 — отправка результатов: три потока-загрузчика разбирают очередь task_queue1 и отправляют файл с результатом на сервер через upload_results().

Связь между ступенями реализована через две очереди с отдельными мьютексами (mtx, mtx1) и условными переменными (cv_workers, cv_workers1).

Рисунок 2 – Схема основного рабочего цикла

Уровень 3. Инфраструктурные модули (сквозной слой)

Три модуля, доступные из всех потоков:

- logger.cpp — потокобезопасное журналирование в logs/agent.log с указанием даты, ID потока и модуля.

- consoletab.cpp — консольный интерфейс на ANSI-escape последовательностях, по одной строке на поток.

- json_functions.cpp — парсинг ответов сервера: извлечение access_code при регистрации и session_id при получении задачи, с обработкой исключений.

Рисунок 3 – Схема сквозного слоя

Уровень 4. Взаимодействие с сервером

Обмен по HTTPS через три эндпоинта: регистрация (wa_reg), получение задачи (wa_task), отправка результатов (wa_result). Форматы — JSON для запросов и ответов, Multipart для загрузки файлов.

Рисунок 4 – Схема взаимодействия с сервером

Этап 4. Распределение обязанностей

Участники: Тимлид, вся команда.

Тимлид провёл планирование спринта, закрепив зоны ответственности:

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Тимлид | Координация, CI/CD (.github/workflows/ci.yml), контроль репозитория |
| Проектировщик | Архитектурный надзор, CMakeLists.txt, структура зависимостей |
| Разработчик 1 | HTTP_client.cpp/h (три функции: регистрация, опрос, загрузка) |
| Разработчик 2 | main.cpp (потоки, очереди, функция run_task_logic) |
| Разработчик 3 | consoletab.cpp/h, logger.cpp/h (интерфейс и логирование) |
| Тестировщик | Тесты в tests/, сценарии проверки, настройка матрицы CI |
| Тех. Писатели | Пользовательская документация, описание API, архитектурная записка, итоговый отчёт |

Таблица 1 – Зоны ответственности членов команды

Тимлид также определил ветку main как основную, настроил защиту от прямых коммитов и обязательное ревью пулл-реквестов.

Этап 5. Первый прототип

Участники: Разработчики 1, 2, 3 параллельно.

Разработчик 1 реализовал базовый HTTP-клиент:

- client_registration() — POST с UID, получение access_code

- req_task() — POST с метаданными, получение задачи

- upload_results() — Multipart POST с файлом и session_id

- Обработка HTTP-ошибок, таймауты, логирование сетевых сбоев

Указанные функции представлены ниже:

cpp

int client_registration(std::string& UID, std::string& json_response) {

json j;

j["UID"] = UID;

j["descr"] = "web-agent";

cpr::Response response = cpr::Post(

cpr::Url{"https://xdev.arkcom.ru:9999/app/webagent1/api/wa_reg/"},

cpr::Header{{"Content-Type", "application/json"}},

cpr::Body{j.dump(4)}

);

if (response.status_code >= 200 && response.status_code < 300)

json_response = response.text;

return 0;

}

сpp

int req_task(std::string & uid, std::string & access_code,

std::string & json_response, std::string url) {

json j;

j["UID"] = uid;

j["descr"] = "web-agent";

j["access_code"] = access_code;

cpr::Response response = cpr::Post(

cpr::Url{url},

cpr::Header{{"Content-Type", "application/json"}},

cpr::Body{j.dump(4)}

);

if (response.status_code >= 200 && response.status_code < 300) {

json_response = response.text;

return 0;

}

return 1;

}

cpp

int upload_results(const std::string& uid, const std::string& access_code,

const std::string& file_path, const std::string& session_id,

std::string& json_response) {

if (!fs::exists(file_path)) return -1;

cpr::Multipart multipart_form{

{"result_code", "0"},

{"result", result_json_payload},

{"file1", cpr::File{file_path}}

};

cpr::Response response = cpr::Post(

cpr::Url{"https://xdev.arkcom.ru:9999/app/webagent1/api/wa_result/"},

multipart_form, cpr::Timeout{30000}

);

// ... разбор ответа, возврат статуса

}

Разработчик 2 создал каркас main.cpp:

- Инициализация папок data/to_send

- Запуск одного потока-таймера с фиксированным интервалом 20 секунд

- Простейший вызов системной команды через popen()

- Запись результата в файл

Вызов системной команды и запись результата в файл соответственно:

cpp

std::string exec_command(const char* cmd) {

std::array<char, 128> buffer;

std::string result;

#ifdef _WIN32

std::unique_ptr<FILE, decltype(&_pclose)> pipe(_popen(cmd, "r"), _pclose);

#else

std::unique_ptr<FILE, decltype(&pclose)> pipe(popen(cmd, "r"), pclose);

#endif

if (!pipe) return "Ошибка запуска программы.";

while (fgets(buffer.data(), buffer.size(), pipe.get()) != nullptr)

result += buffer.data();

return result;

}

cpp

std::string filename = "res_" + std::to_string(time_t) + ".txt";

fs::path full_path = SEND_DIR / filename;

std::ofstream outfile(full_path);

if (outfile.is_open()) { outfile << output;   outfile.close();    }

Разработчик 3 сделал первую версию логгера и консольного интерфейса:

- log_message() с захватом мьютекса и записью в logs/agent.log

- Заготовка ConsoleTable с ANSI-управлением курсором

- Функции update_console() и init_console()

Логгер и консольный интерфейс соответственно:

cpp

void log_message(const std::string& module, const std::string& message) {

std::lock_guard<std::mutex> lock(log_mtx);

std::ofstream log_file(get_log_directory() / "agent.log", std::ios::app);

if (log_file.is_open()) {

auto now = std::chrono::system_clock::now();

auto in_time_t = std::chrono::system_clock::to_time_t(now);

log_file << "[" << std::put_time(std::localtime(&in_time_t),

"%Y-%m-%d %H:%M:%S") << "] ";

log_file << "[Thread: " << std::this_thread::get_id() << "] ";

log_file << "[" << module << "] " << message << std::endl;

}

}

cpp

void update_console(int line, const std::string& text) {

std::lock_guard<std::mutex> lock(console_mutex);

table.set_line(line, get_time_str() + " " + text);

table.render();   // \033[s → \033[1;1H → построчный вывод → \033[u

}

На этом этапе интеграция модулей не производилась — каждый разработчик отлаживал свой модуль изолированно.

Этап 6. Промежуточная отладка и интеграция

Участники: Все разработчики, Тестировщик.

- После слияния модулей в main Тестировщик выявил следующие проблемы:

- Состояние гонки при логировании: при одновременной записи из нескольких потоков строки перемешивались.

Причина: функция log_message() не имела синхронизации, несколько потоков одновременно открывали файл и писали в него.

Решение: Разработчик 3 добавил std::lock_guard<std::mutex>:

cpp

std::mutex log_mtx;

void log_message(const std::string& module, const std::string& message) {

std::lock_guard<std::mutex> lock(log_mtx);   // ← добавлено

// ... запись в файл ...

}

- Блокировка при остановке: при нажатии q для выхода программа зависала — потоки не просыпались и не завершались.

Причина: после установки stop_flag = true никто не уведомлял потоки, ожидающие на cv_workers.wait() и cv_workers1.wait()

Решение: Разработчик 2 добавил вызов notify_all() для всех condition variables в main():

cpp

if (input == 'q') {

std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);

stop_flag = true;

}

// Будим все потоки для корректного завершения

cv_timer.notify_all();     // ← добавлено

cv_workers.notify_all();   // ← добавлено

cv_workers1.notify_all();  // ← добавлено

t0.join(); t1.join(); t2.join(); t3.join();

t4.join(); t5.join(); t6.join();

- Падение при парсинге JSON: некорректный ответ сервера вызывал необработанное исключение.

Причина: функция json::parse() выбрасывает исключение при невалидном JSON, а вызывающий код не имел try-catch

Решение: Разработчик 1 обернул парсинг в блоках parse_registration_response() и parse_req_task():

cpp

int parse_registration_response(const std::string& jsonResponse,

std::string& out_access_code) {

try {

json data = json::parse(jsonResponse);   // ← защищено try-catch

// ... извлечение полей ...

}

catch (const json::exception& e) {

log_message("JSON_ERROR", "JSON Error during registration: "

+ std::string(e.what()));

return -1;

}

return -1;

}

- Кроссплатформенность: Windows вызов popen() не компилировался — Microsoft использует _popen() / _pclose()

Решение: Разработчик 2 применил условную компиляцию #ifdef _WIN32:

cpp

#ifdef _WIN32

std::unique_ptr<FILE, decltype(&_pclose)> pipe(_popen(cmd, "r"), _pclose);

#else

std::unique_ptr<FILE, decltype(&pclose)> pipe(popen(cmd, "r"), pclose);

#endif

- Тестировщик параллельно подготовил файл tests/tests.cpp с юнит-тестами Google Test:

cpp

// Тест парсинга ответа регистрации — успешный сценарий

TEST(JsonFunctionsTest, ParseRegistrationSuccess) {

std::string json = R"({"code_responce":"0","access_code":"abc-123"})";

std::string access_code;

int result = parse_registration_response(json, access_code);

EXPECT_EQ(result, 0);

EXPECT_EQ(access_code, "abc-123");

}

// Тест парсинга ответа регистрации — агент уже зарегистрирован

TEST(JsonFunctionsTest, ParseRegistrationAlreadyExists) {

std::string json = R"({"code_responce":"-3","access_code":"existing-code"})";

std::string access_code;

int result = parse_registration_response(json, access_code);

EXPECT_EQ(result, -3);

}

// Тест парсинга ответа задачи — есть задача

TEST(JsonFunctionsTest, ParseReqTaskHasTask) {

std::string json = R"({"code_responce":"1","session_id":"sess-001"})";

std::string session_id;

int result = parse_req_task(json, session_id);

EXPECT_EQ(result, 1);

EXPECT_EQ(session_id, "sess-001");

}

// Тест краевого случая — пустой JSON

TEST(JsonFunctionsTest, ParseEmptyJson) {

std::string access_code;

int result = parse_registration_response("", access_code);

EXPECT_EQ(result, -1);

}

Всего написано 4 категории тестов: парсинг регистрации, парсинг задачи, работа логгера (включая конкурентную запись из нескольких потоков) и краевые случаи (пустой JSON, повреждённый ответ). Все тесты включены в CTest через gtest_discover_tests() и автоматически запускаются в CI при каждом пулл-реквесте.

Этап 7. Представление заказчику

Участники: Тимлид (презентация), Проектировщик (техническая поддержка демонстрации).

Тимлид провёл демонстрацию минимально жизнеспособного продукта (MVP) на тестовом стенде:

- Агент запущен на Linux-машине

- Агент выполняет команду, создаёт файл res_<timestamp>.txt и отправляет его обратно

- В консоли отображается TUI с актуальным статусом всех семи потоков

Замечания заказчика:

- Хотелось бы видеть возможность динамической смены интервала опроса без перезапуска агента.

- Необходима поддержка C++ кода в параметрах задач (для сложных расчётов «на лету»).

- Три воркера и три загрузчика выглядят избыточно для первого внедрения, но пусть остаётся — «запас прочности».

Тимлид зафиксировал пожелания, Проектировщик подтвердил реализуемость без пересмотра архитектуры.

Этап 8. Разработка оставшегося функционала

Участники: Разработчики 1 и 2, Тестировщик.

Доработка по замечаниям:

Разработчик 1 (совместно с Проектировщиком):

- Добавил в timer_thread() обработку task_code == "TIMEOUT" — парсинг поля options как числа или строки с конвертацией, изменение current_polling_interval.

cpp

if (task_code == "TIMEOUT") {

if (j.contains("options")) {

if (j["options"].is_number()) {

current_polling_interval = j["options"].get<int>();

}

else if (j["options"].is_string()) {

try {

current_polling_interval = std::stoi(j["options"].get<std::string>());

} catch (...) {

current_polling_interval = 150;

}

}

} else {

current_polling_interval = 120;

}

if (current_polling_interval < 5) current_polling_interval = 5;

log_message("TIMER", "Сервер изменил время запроса: "

+ std::to_string(current_polling_interval));

}

Разработчик 2:

Реализовал функцию run_task_logic(), которая определяет тип команды и при необходимости компилирует переданный C++ код.

cpp

std::string run_task_logic(const std::string& cmd) {

std::string final_cmd = cmd;

// Проверка: если в строке есть признаки C++ кода

if (cmd.find("std::") != std::string::npos ||

cmd.find("main()") != std::string::npos) {

std::ofstream temp_cpp("temp_task.cpp");

temp_cpp << "#include <iostream>\nint main() { "

<< cmd << " return 0; }";

temp_cpp.close();

// Компиляция (требуется установленный g++)

if (system("g++ temp_task.cpp -o temp_task.out") == 0) {

final_cmd = "./temp_task.out";

} else {

return "Ошибка: Не удалось скомпилировать C++ код из options.";

}

}

// Запуск итоговой команды и захват вывода

std::array<char, 128> buffer;

std::string result;

#ifdef _WIN32

std::unique_ptr<FILE, decltype(&_pclose)> pipe(_popen(final_cmd.c_str(), "r"), _pclose);

#else

std::unique_ptr<FILE, decltype(&pclose)> pipe(popen(final_cmd.c_str(), "r"), pclose);

#endif

if (!pipe) return "Ошибка запуска процесса.";

while (fgets(buffer.data(), buffer.size(), pipe.get()) != nullptr)

result += buffer.data();

return result;

}

Тестировщик:

- Написал дополнительные тесты для новых функций

- Настроил CI-пайплайн в .github/workflows/ci.yml:

  - Матрица сборок: Ubuntu (gcc), Ubuntu (clang), Windows (MSVC)

yaml

strategy:

fail-fast: false

matrix:

include:

- os: ubuntu-latest

compiler: gcc

cc: gcc

cxx: g++

- os: ubuntu-latest

compiler: clang

cc: clang

cxx: clang++

- os: windows-latest

compiler: msvc

cc: cl

cxx: cl

  - AddressSanitizer + UndefinedBehaviorSanitizer для выявления гонок и UB в многопоточном коде:

yaml

sanitizers:

name: Sanitizers (ASan + UBSan)

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Configure with sanitizers

env:

CXXFLAGS: "-fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer -g"

LDFLAGS: "-fsanitize=address,undefined"

run: cmake -B build-san -G Ninja -DBUILD_TESTS=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

- name: Run tests under sanitizers

working-directory: build-san

env:

ASAN_OPTIONS: "detect_leaks=0:halt_on_error=1"

UBSAN_OPTIONS: "halt_on_error=1:print_stacktrace=1"

run: ctest --output-on-failure --timeout 120

  - Кэширование зависимостей FetchContent для ускорения сборки:

yaml

- name: Cache CMake build deps

uses: actions/cache@v4

with:

path: |

build/_deps

build/CMakeCache.txt

build/CMakeFiles

key: ${{ runner.os }}-${{ matrix.compiler }}-cmake-${{ hashFiles('CMakeLists.txt') }}

  - Автоматическая выгрузка артефактов при пуше в ветку:

yaml

- name: Upload WebAgent binary

if: matrix.os == 'ubuntu-latest' && matrix.compiler == 'gcc' && github.event_name == 'push'

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: WebAgent-linux-x64

path: build/WebAgent

retention-days: 14

Результат этапа: все замечания заказчика отработаны, тесты расширены, CI-пайплайн автоматически проверяет каждую сборку на двух платформах.

Этап 9. Финальное тестирование и приёмка

Участники: Тестировщик (ведущая роль), Тимлид (приёмка), вся команда (исправление багов).

Тестировщик провёл полный цикл приёмочного тестирования по чек-листу:

| Тест | Результат |
| --- | --- |
| Регистрация агента (новый UID) | Пройден |
| Повторная регистрация (существующий UID) | Пройден (code=-3) |
| Получение задачи (code_responce=1) | Пройден |
| Выполнение shell-команды | Пройден |
| Компиляция и выполнение C++ кода «на лету» | Пройден |
| Отправка файла-результата на сервер | Пройден |
| Смена интервала опроса командой TIMEOUT | Пройден |
| Параллельная работа 3 воркеров + 3 загрузчиков | Пройден (нет гонок) |
| Остановка агента по команде q | Пройден |
| Кроссплатформенность (Linux + Windows) | Пройден |
| Sanitizers (ASan + UBSan) — чисто | Пройден |

Таблица 2 – полный цикл приёмочного тестирования

Выявлен один косметический баг: при быстрой смене интервала опроса TUI не всегда успевал обновить строку таймера до следующего цикла. Разработчик 3 исправил, добавив дополнительный вызов update_console() сразу после обработки TIMEOUT.

Этап 10. Сдача проекта и подведение итогов

Участники: Тимлид, Проектировщик, Технические писатели

Тимлид

Провёл финальную приёмку продукта, убедился в готовности всех модулей к передаче заказчику. Разместил исходный код в корпоративном репозитории, настроил защиту ветки main и обязательное ревью пулл-реквестов. Организовал передачу продукта заказчику и подписал акт приёмки-сдачи.

Проектировщик

Подготовил архитектурную записку: итоговую схему конвейера (таймер → воркеры → загрузчики), описание внутренних очередей task_queue и task_queue1 с отдельными мьютексами, спецификацию модулей и интерфейсов между ними. Эти материалы были переданы заказчику для будущих разработчиков, которые будут сопровождать продукт.

Технические писатели

Подготовили итоговую документацию:

- Технический писатель 1 — составил настоящий отчёт о разработке, описав полный цикл проекта от интервью с заказчиком до финальной приёмки.

- Технический писатель 2 — составил руководство пользователя с описанием работы системы.

Документация сведена в единый комплект и передана заказчику вместе с исходным кодом.

Итог

Проект «Веб-агент» завершён и передан заказчику. CI/CD настроен и автоматически проверяет каждое изменение. Статус — зелёный по всем конфигурациям. Продукт готов к пилотному внедрению.

Итоговая статистика проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Срок разработки | 6 недель (от интервью до сдачи) |
| Состав команды | 8 человек |
| Строк кода (C++) | ~600 |
| Файлов исходного кода | 10 |
| Потоков в рантайме | 7 (1 таймер + 3 воркера + 3 загрузчика) |
| Поддерживаемых платформ (подтверждённых) | 2 (Linux, Windows) |
| Внешних зависимостей | 3 (cpr, nlohmann/json, Google Test) |
| CI-конфигураций в матрице | 3 (gcc, clang, MSVC) |
| Статус сборки | Успешно на всех конфигурациях |

Таблица 3 – Итоговая статистика проекта